WEEKLY ENGINEERING REPORT

第三周工作周报

多模态嵌入引擎、端侧导出与检索评测

项目: 离线可访问多模态本地内容检索系统

版本: 1.0

日期: 2026-07-27

状态: 已验证

# 1. 本周目标与完成度

本周完成离线双空间嵌入引擎：文本分块与多语言向量、MobileCLIP 图片/文字向量、统一批处理服务、模型清单校验、LiteRT 导出、NQ/COCO 冻结评测、覆盖率与正式交付材料。范围内任务全部落地并通过回归。

| 工作项 | 产物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 契约与分块 | TextChunk / EmbeddingVector / TextChunker | 完成 |
| 文本嵌入 | 本地 Sentence Transformer + 清单 | 完成 |
| 图片与图文嵌入 | MobileCLIP-S0 双编码入口 | 完成 |
| 统一服务 | 模态分派、顺序元数据、失败隔离 | 完成 |
| 端侧导出 | 3 个真实 LiteRT 模型与一致性证据 | 完成 |
| 准确率与性能 | NQ、COCO、CPU batch 基线 | 完成 |
| 质量与交付 | 262 项回归、覆盖率、四份 DOCX、代码 ZIP | 完成 |

# 2. 关键工程决策

- 采用 text-semantic-v1 与 mobileclip-image-text-v1 两个独立空间，接口层阻止跨空间相似度。

- EmbeddingVector 使用通用 source_id，使文本分块和图片共享同一输出契约。

- 模型只从本地路径加载，并通过 revision、SHA-256、许可证和运行时字段形成可审计清单。

- 批次失败递归降级到单项，保证坏文件或坏向量不终止整批任务。

- 冻结 benchmark 与 validation 分离，报告只引用机器可读证据。

# 3. 量化结果

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 统一 Python 回归 | 262 passed / 1 skipped |
| 嵌入包覆盖率 | 86.51%（门槛 85%） |
| NQ Recall@10 | 59.58% |
| NQ MRR@10 | 0.2841 |
| COCO Recall@1 | 91.04% |
| COCO Recall@5 / @10 | 100% / 100% |
| 文本 LiteRT 最大绝对误差 | 1.49e-7 |
| MobileCLIP 图像/文本最大绝对误差 | 9.74e-6 / 2.98e-7 |

# 4. 问题与解决

| 问题 | 解决方案 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| MobileCLIP 文本图内 arg_max 无法被 LiteRT 合法化 | 把 EOT index 移至 tokenizer 后的主机预处理，图内改用 gather | 文本 TFLite 成功导出 |
| NQ 存在标题非空、正文为空的合法段落 | 允许 title/text 至少一项非空，并新增回归测试 | 5,446 段落全部纳入 |
| 模型工具导入 MobileCLIP 时被解析器依赖耦合 | 包级统一服务改为惰性导出 | 模型环境无需 PDF 依赖 |
| COCO HTTPS 端点证书主机名不匹配 | 不关闭 TLS 校验，使用官方 HTTP 端点并记录 SHA-256 | 标注包可审计 |
| COCO 顺序下载过慢 | 8 路并发、原子写入、完整文件复用 | 200 图准备完成 |

# 5. 风险与下周建议

- 文本 NQ Recall@1 仍偏低；第四周应增加向量库候选召回、查询/文档提示词验证与可选重排。

- MobileCLIP 权重与转换产物受研究模型许可约束，发布流程必须继续与代码包分离。

- Flutter 端需要按导出契约实现 tokenizer、EOT index、图像归一化和两个独立集合。

- 建立 ChromaDB 双集合后，增加真实端到端 P50/P95 与索引增量更新测试。

- 在目标 Windows/Android 设备复测 LiteRT 线程、内存和批大小，避免只依赖开发机数据。