UI 可用性测试报告

本地多模态内容检索系统

状态：阶段性提交；BLOCKED（0/3 参与者已完成）

版本：Week 5 Final Draft 1.3

日期：2026-08-13

应用源码提交：875bb430f93d11d43b78d738328e633f48f57283

本文件如实保留未执行验证项；不得作为 19/19 完成证明。

# 1. 目标与工作流

目标是验证用户能否完成后端状态确认、搜索与筛选、结果打开/复制、索引库添加/进度/重建/移除以及无障碍设置。

# 2. 参与者与隐私

P01、P02、P03 尚未招募或完成测试，因此不存在可报告的完成率、耗时、错误数、协助率、引语或 SUS 分数。后续会先获取同意，仅保留匿名标识和任务级数据。

| 参与者 | 状态 | 输入方式 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | BLOCKED | 待安排 | 无数据 |
| P02 | BLOCKED | 待安排 | 无数据 |
| P03 | BLOCKED | 至少一人纯键盘 | 无数据 |

# 3. 预定测试脚本

确认后端连接状态；离线时执行重新检测。

输入查询，切换模式/内容类型，检查空、错误、加载和结果状态。

打开和复制结果，确认错误反馈不泄露内部异常。

选择目录、观察索引进度和失败详情，执行重新索引与从索引移除。

切换主题、高对比度、200% 字号与减少动态效果，保存后重启验证。

# 4. 成功标准与记录字段

| 字段 | 记录规则 |
| --- | --- |
| 任务成功 | 独立完成/协助后完成/失败 |
| 时间 | 每项秒数；报告原始值与中位数 |
| 错误 | 误操作与恢复方式 |
| 协助 | 主持人提示次数 |
| 发现 | 严重度、页面、复现、建议 |

# 5. 当前可报告发现

代码和自动化审查已确认三页功能、响应状态和无障碍设置存在，但这些不是参与者可用性证据。当前唯一有效结论是可用性验收尚未完成。

# 6. 后续执行与接受决定

完成三场主持式测试，其中至少一场全程纯键盘；汇总三个原始时间值、中位数、错误数和协助情况；修复重要问题后重测。完成前报告保持草稿和 BLOCKED。