END-TO-END VERIFICATION REPORT

端到端功能测试报告

真实本地模型、五格式索引、混合检索、持久化重启与回归验收

项目: 离线可访问多模态本地内容检索系统

版本: 1.0

日期: 2026-07-30

状态: 已验证

# 1. 验收结论

结论: 第四周真实离线链路通过。TXT、PDF、DOCX、JPG、PNG 共 5 个文件全部解析并建立 20 条记录，关键词、文本语义和图片语义查询均命中预期文件；重开 Chroma 后结果保持一致。完整回归在重新整合提交上为 340 passed，测试证据整改提交为 337 passed，原始提交基线为 162 passed，核心模块覆盖率 88.08%。

| 质量门 | 要求 | 实测 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五格式索引 | 5 种格式无失败 | 5/5 文件；20 记录；0 失败 | 通过 |
| 三类搜索 | 各通道返回预期结果 | 3/3 查询通过 | 通过 |
| 持久化 | 重启后数量和结果一致 | 20 条；首项一致 | 通过 |
| 全量回归 | 无新增失败 | 重新整合提交 340 passed；整改提交 337 passed；原始提交 162 passed | 通过 |
| 核心覆盖率 | 不低于 85% | 88.08% | 通过 |

# 2. 测试环境

| 类别 | 版本 / 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows-10-10.0.26200-SP0 |
| 处理器 | Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1, GenuineIntel |
| 设备 | CPU；torch_cuda_available=false |
| Python | 3.10.18 |
| ChromaDB | 1.5.9 |
| Sentence Transformers / Transformers | 5.6.1 / 5.14.1 |
| PyTorch / TorchVision | 2.13.0+cpu / 0.28.0 |
| MobileCLIP | 0.1.0 |
| Apache Tika | Apache Tika 3.3.1 |
| 离线变量 | HF_HUB_OFFLINE=1；TRANSFORMERS_OFFLINE=1 |

模型清单校验通过: text-multilingual-v1 对应 384 维 text-semantic-v1；mobileclip-s0-v1 对应 512 维 mobileclip-image-text-v1。两项均使用清单中的本地路径和 SHA-256，不允许在线下载回退。

# 3. 测试对象与输入

| 文件 | 字节 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| zh_local_search.txt | 264 | a4985d59d689345f0ff69f7ce6b8bb76a0d859a62e65e6ab1a7c5c8e9ef91582 |
| Software Engineering Project Offline Accessible Multimodal Local Content Retrieval System.pdf | 87447 | 44159ba676bde0509dcee9a93a93a185fb23e734e59d52c92c9f599fcbca9c54 |
| 对项目的总理解和每周任务安排.docx | 15565 | 5cda3ee99f568482318cd7ff5ca98f90a62372b2897a9d05720ace2315d88103 |
| jpg_with_exif.jpg | 695 | 0438ab97f5c17608aa695c6b74ccec3d8f76b079dd40676f9cee1aac50e62784 |
| app_icon_512.png | 36406 | 0a91c6c1bf242e54ee179e34629e9ef3e8a6d286c0fce01e302280a8be9277e6 |

输入覆盖中文 UTF-8 文本、6 页 PDF、项目任务 DOCX、带 EXIF 的 JPG 以及 512×512 PNG。所有文件均位于授权根目录下，批量摄取和索引使用相同的路径安全检查。

# 4. 执行流程

- 启动并探测本地 Apache Tika 3.3.1，只监听 127.0.0.1:9998。

- 设置 Hugging Face 与 Transformers 离线变量，加载并校验模型清单。

- 构造 LocalRuntime，清理专用测试集合后索引 5 个受控文件。

- 刷新 BM25 目录，分别执行关键词、文本语义和图片语义查询。

- 使用相同数据库路径新建 ChromaVectorRepository 与 RetrievalService，重复关键词查询。

- 运行根目录完整 pytest 和存储/检索/索引覆盖率命令。

# 5. 索引结果

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 解析文件 | 5 |
| 成功索引文件 | 5 |
| 索引记录 | 20 |
| 最终记录数 | 20 |
| 失败文件 | 0 |
| 部分成功文件 | 0 |
| 失败明细 | 无 |

20 条记录由文本分块、PDF 页级文本、DOCX 段落和两张图片组成。索引阶段没有解析、分块、嵌入、存储或陈旧记录删除错误。

# 6. 检索结果

| 场景 | 查询 | 首项 | 匹配原因 | 耗时 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| keyword | 没有互联网连接 | zh_local_search.txt | keyword | 0.21 ms | 通过 |
| text_semantic | offline system for searching private documents | zh_local_search.txt | text_semantic | 32.89 ms | 通过 |
| image_semantic | a blue geometric logo on a white rounded square | app_icon_512.png | image_semantic | 40.40 ms | 通过 |

单通道返回的 top_score 为融合分数 1.0，表示该通道内第一名的归一化 RRF 贡献，不应解读为原始余弦相似度 100%。

# 7. 持久化重启

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 重开后记录数 | 20 |
| 重复查询首项 | zh_local_search.txt |
| 一致性判定 | 通过 |

重启测试没有删除或重新生成数据库目录，仅重新构造 PersistentClient、仓库和检索服务。BM25 内存目录从持久化记录重新构建，关键词结果保持一致。

# 8. 自动化回归与覆盖率

| 测试入口 | 结果 |
| --- | --- |
| python -m pytest -q | 重新整合提交：340 passed；整改提交：337 passed；原始提交：162 passed |
| backend 核心覆盖率入口 | 316 passed；88.08%（547/621） |

| 模块 | 覆盖率 |
| --- | --- |
| retrieval/fusion.py | 94% |
| retrieval/keyword.py | 94% |
| retrieval/service.py | 93% |
| services/indexing.py | 86% |
| storage/chroma.py | 83% |
| 合计 | 88.08% |

覆盖率命令报告两条第三方 NumPy 重载警告，不影响测试判定。由于本轮显式启动本地 Tika，原先环境缺失时跳过的外部依赖路径实际执行，最终没有 skip。

# 9. 已发现问题与处置

| 问题 | 现象 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 大型集合全库 HNSW 查询 | 5,446 条集合请求全量时返回 5,441 条，并在同客户端触发 Error finding id | 服务层和 API 均限制 top_k<=100；基准采用 Top‑100 |
| Tika 后台进程自带 watchdog | 只终止监听子进程会被父进程重启 | 测试收尾精确终止包含指定 JAR 的全部 Java 父子进程并检查端口 |

以上问题均已转化为稳定的服务边界或测试收尾规则；未发现持久化数据库、模型权重或受控输入文件损坏。

# 10. 复现命令

uv sync --project backend --locked

python model-tools/benchmark_week4_pipeline.py --mode smoke

python model-tools/benchmark_week4_pipeline.py --mode benchmark

python model-tools/benchmark_week4_pipeline.py --mode performance --synthetic-record-count 10000 --performance-query-count 50

python -m pytest -q

python -m pytest -q backend --cov=content_retrieval.storage --cov=content_retrieval.retrieval --cov=content_retrieval.services.indexing --cov-fail-under=85