WEEKLY DELIVERY REPORT

第四周工作周报

向量存储、增量索引、混合检索、API 与真实离线验收

项目: 离线可访问多模态本地内容检索系统

版本: 1.0

日期: 2026-07-30

状态: 已验证

# 1. 本周概览

本周完成离线检索 MVP 的后半链路：将 Week 2 解析与 Week 3 多模态嵌入接入持久化 ChromaDB，新增增量索引、BM25 关键词检索、文本与图片语义检索、加权 RRF 文件级融合，以及 FastAPI 异步索引和搜索接口。真实模型、五格式文件、冻结准确率基准与 10,000 条性能门全部通过。

| 工作流 | 状态 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 领域契约与查询嵌入 | 完成 | IndexRecord、SearchFilters、SearchHit/Result、双查询编码 |
| 持久化向量存储 | 完成 | 按空间隔离的 Chroma 集合、过滤、删除、重启恢复 |
| 增量索引 | 完成 | 解析→分块/图片→嵌入→入库，失败隔离和陈旧删除 |
| 混合检索 | 完成 | BM25 + 文本语义 + 图片语义 + 加权 RRF |
| HTTP API | 完成 | 索引任务、搜索、统计、稳定 503 |
| 真实验收 | 完成 | 五格式、NQ、COCO、10k 性能、完整回归与覆盖率 |
| 文档交付 | 完成 | API、端到端、准确率和本周周报 |

# 2. 逐项完成情况

## 2.1 领域契约与查询向量

- 冻结索引记录、过滤条件、候选、命中结果、索引结果和受控错误类型。

- 文本编码器新增查询批处理；MobileCLIP 保持文字与图片同空间查询。

- 所有 ID、路径、时区、维度、归一化和定位字段在领域层校验。

## 2.2 Chroma 持久化仓库

- PersistentClient 使用显式本地目录，生产启动不清空索引。

- 集合按 space_id 分隔，并校验 model_id 与 dimensions，避免跨空间污染。

- 实现 upsert、get、list、query、按来源删除、精确删除、清空和计数。

- MIME、模态、时间下推过滤，路径前缀执行规范化后过滤。

## 2.3 增量索引与失败边界

- IndexingService 串联现有解析器、TextChunker、两套嵌入引擎和 Chroma。

- 未变化文件比较完整 source_id 集合；部分失败会在下次运行重试。

- 变更文件先 upsert 新记录，再删除陈旧记录，单文件失败不影响批次其他文件。

## 2.4 混合检索

- 关键词通道采用字段加权 BM25；名称、路径和正文权重分别为 3、2、1。

- 文本语义和图片语义分别查询 384 维与 512 维集合。

- 各通道先按 file_id 去重，再按默认权重 0.35、1.0、0.85 做 RRF。

- SearchHit 返回来源定位、摘要和匹配原因，供桌面 UI 直接展示。

## 2.5 FastAPI 接口

- 新增 POST/GET /v1/indexing/jobs、POST /v1/search、GET /v1/index/stats。

- 解析、模型推理和 Chroma 操作均通过线程执行，不阻塞事件循环。

- 未配置 Week 4 运行时返回稳定 SERVICE_UNAVAILABLE，不自动下载模型。

# 3. 验收结果

| 指标 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 真实五格式索引 | 5 文件；20 记录；0 失败 | 通过 |
| 持久化重启 | 记录数与重复查询首项一致 | 通过 |
| NQ Recall@10 / Median Rank | 0.5958 / 6.5 | 通过 |
| COCO Recall@1 / Recall@5 | 0.9104 / 1.0000 | 通过 |
| 10k 检索 P50 / P95 / 最大 | 40.85 / 62.76 / 116.29 ms | 通过 |
| 全量自动化回归 | 整改提交 337 passed；原始提交 162 passed | 通过 |
| Week 4 核心覆盖率 | 87.91%（门槛 85%） | 通过 |

性能测试在 CPU 上运行，包含真实文本查询编码和 Chroma 查询；P95 低于 2 秒目标。NQ/COCO 使用冻结 benchmark split，未针对测试集调权。

# 4. 问题与解决

## 4.1 Chroma 全库查询边界

在 5,446 条集合中请求返回全部 HNSW 结果时，ChromaDB 1.5.9 可少返回 5 条并导致当前客户端后续全量读取报 Error finding id。新进程重开后数据可读，说明不是持久化损坏。处置是让服务层与 API 一致限制 top_k 为 1–100，并将准确率基准定义为 Top‑100。

## 4.2 本地 Tika 生命周期

Tika 服务器使用父进程、watchdog 和监听子进程。只停止端口进程会被自动拉起；测试收尾改为精确识别包含指定 JAR 的全部 Java 父子进程，终止后同时核对进程集合与 9998 端口。

## 4.3 Windows 工作树依赖

工作树没有独立虚拟环境，本周复用主工作区 backend/.venv，并通过 uv lock / uv sync 增加 Sentence Transformers、MobileCLIP 和 CPU PyTorch 依赖。模型权重、数据库和数据集二进制保持不入库。

# 5. 代码与交付

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码 | storage/chroma.py、services/indexing.py、retrieval/*、runtime.py、API routes |
| 测试 | 契约、仓库、索引、BM25、融合、检索服务、API、运行时与 E2E |
| 文档 | API 文档、端到端测试报告、准确率基准报告、第四周周报 |
| 分支 | codex/week4-search-core |

实现按任务分批提交，未提交模型权重、Chroma 数据库、冻结数据集原文件、虚拟环境、缓存或用户文档。

# 6. 下周建议

- 把 /v1/indexing/jobs、/v1/search 和 /v1/index/stats 接入桌面端状态管理与结果列表。

- 实现结果点击后的本地文件打开、页码/段落定位与可访问键盘操作。

- 增加索引取消、进度事件和文件系统变更监听，避免每次手工触发全目录扫描。

- 建立真实用户查询的盲测集，评估三通道融合相对单通道的实际增益。

- 持续监控 Chroma 版本升级，验证全量读取与大型集合查询缺陷是否修复。